| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 许镇鹏 |  |  |

承德苏垦银河连杆有限公司楼顶风机及管道过滤芯安装询比价公告

一、基本情况

承德苏垦银河连杆有限公司楼顶风机及管道过滤芯安装。

二、资格条件及报价要求

1、有效的社会统一信用代码证，经营范围应包括本次招标内容的经营许可。

2、企业法人签名并加盖公章的授权委托书原件。

3、法人和授权委托人身份证复印件。

4、投标保证金付款凭证。

5、报价清单。

6、施工人员登高证、焊工证等。

注：以上文件需加盖公章（鲜红）。

三、询比价文件的获取

- 1、询比价文件获取时间：2022年04月23日8:00时起至2022年04月28日15：00前递交。

- 2、阳光七采平台网络注册：请登阳光七采交易平台（网址：https://www.norincogroup-ebuy.com/)（以下简称“七采平台）”注册报名并自行下载询比价公告。注册流程、上传资质文件、缴纳询比价保证金等关键操作，如有疑问请联系平台客服电话：4000-555-811。）

- 3、资质文件递交截止时间及方式

- 递交截止时间及方式：参加询比价单位在2022年04月28日15:00点前在阳光七采平台递交询比价文件，并缴纳询比价保证金1000元至平台（大写：壹仟元整）询比价前交至阳光七采平台指定账户，询比价保证金在询比价完成之后由平台退还。

4、公告发布媒介：本次比选公告在中国兵器工业集团公司阳光七采平台发布。

四、重要提示

1、本次报价为含税价，报价方需到我公司进行勘察（勘查时间为04月24日至04月27日）安装状态；联系人：许镇鹏，电话：17640425637。询比价资料投出后，自动承诺对询比价与工程状态无异议，成交以后所报价格不得更改，在获得成交资格后对询比价文件内容提出异议或更改，将取消其成交资格，询比价保证金不予退还。

2、报价方在满足我公司工程现场管理的要求下，对工程现场的废料垃圾自行进行清扫、转运及装运出厂，由此产生的一切相关费用，包括但不限于人工费、装卸费、运输费等全部由施工方承担，施工方对废料垃圾的运输和储存地点要符合环保规定。

3、工期

承德苏垦银河连杆有限公司楼顶风机及过滤芯安装项目：5个日历天，工期自 2022 年4月30日至 2022年5月4日。开始时间自合同签订后次日开始。必须按照合同保质保量、按时完工、不能拖延。如由乙方自身施工原因造成不能如期完工，延期一天罚款500元。

4、安全责任

根据国家有关法律法规及甲方安全制度规定执行。

5、质量责任

根据国家有关法律法规及甲方质量要求进行验收，要求无任何质量问题。

6、施工部位及工程量：

安装楼顶风机20台、管道空气滤芯24个，全部需要登高作业。

- 7、质保期及质保金
质保期：楼顶风机安装为6个月。保修期间出现安装质量问题（不包括风机故障）、乙方必须随时进行无偿修理维护，质保金为合同总价的5%。

- 8、付款方式
1、工作完工后，试运行1个月，甲方验收合格，乙方开具全额发票，甲方支付合同价的95%。
2、质保期满后退还质保金合同总价5%。

- 9、本项目最少要求3家（个）报价人参与项目且通过资格审核后并缴纳完询比价保证金方可获得参与报价的资格。

10、其它事项说明

a、报价人必须仔细阅读本比选公告的所有内容，按照询比价的要求提供询比价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价无效。

b、询比价文件：报价人须按照询比价文件的要求制作询价书，询比价文件必须全部加盖公章，注明询比价物资名称，报价单位名称，报价人（或授权委托代理人），并制作为电子版作为附件上传至平台。未按要求上传的询比价文件，询价人有权拒绝。

注：此次为询比价，文件中请不要出现投标字样，应全部为报价、询比价字样。

五、询比价文件上传时间及地点：

2022年4月28日前上传到阳光七采平台。

联系人：商务：许镇鹏，电话：17640425637

技术：张惜贵，电话：15833245878

开选时间：2022年4月28日

六、开选地点：承德苏垦银河连杆有限公司会议室

七、比选人名称：承德苏垦银河连杆有限公司

承德苏垦银河连杆有限公司

## （附件1）

## 比选人法定代表人身份证明

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（竞价人）的法定代表人。

比选人全称：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

性别：

年龄：

身份证号码：

年  月  日

后附：

法定代表人身份证复印件                     法定代表人身份证复印件

（正面）                                    （反面）

注：

  - 本表适用于比选人不授权代理人，而由法定代表人直接参加竞价并签署竞租响应文件的情况；

  - 如比选人具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件（加盖公章）。

（附件2）

## 比选人法定代表人授权代表委托书及身份证明材料

兹授权　　同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）活动的竞价代表人，全权代表我公司处理在该项目比选活动中的一切事宜。代理期限从  年  月  日起至  年  月  日止。

比选人全称：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权代表：（签字或签章）

签发日期：  年   月   日

附：

代理人工作单位：

职务：

性别：

身份证号码：

后附：

委托代表人身份证复印件                         委托代表人身份证复印件

（正面）                                    （反面）